NEVA V1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ СИСТЕМЫ

Версия: 1.0  |  Статус: ✅ УТВЕРЖДЁН  |  Дата: 2026-05-31  |  Директор: Серж  |  Архитектор: Claude

⚠️  ТОЧКА ВХОДА В NEVA — Все участники системы обязаны начинать работу с этого документа. Этот файл определяет кто, что и как делает в NEVA.

# 1. ЧТО ТАКОЕ NEVA

NEVA — система управления документами и задачами внутри ARKA. Обеспечивает фиксацию, версионирование, аудит и маршрутизацию всех артефактов разрабатываемых участниками системы.

NEVA не является диагностической системой. Все решения о фиксации утверждает Директор (Серж).

# 2. ИСПОЛНИТЕЛИ

| Этапы | Название | Модель | Источник | Лимит | Аккаунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | Архитектура | Claude Web | Web (ручной) | 15-30/5ч | — |
| 4–6 | Детализация | GPT-4o | openai/gpt-4o:free | 1000 RPD | OR-1 |
| 7,8,11–14 | Аудит, рефакторинг | DeepSeek R1 | deepseek-r1:free | 1000 RPD | OR-1 |
| 9,10 | Тестирование | Gemini 2.5 Flash | Google API | 1500+ RPD | — |
| Резерв | При перегрузке | Qwen3 Coder 32B | qwen-3-coder:free | 1000 RPD | OR-2 |

# 3. АУДИТОРЫ (КОЛЛЕГИЯ — 8 МОДЕЛЕЙ)

| # | Специализация | Модель | Источник | Лимит | Аккаунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переусложнение, риски, edge cases | DeepSeek R1 | OpenRouter :free | 1000 | OR-2 |
| 2 | Стратегическая целостность | GPT-OSS 120B | gpt-oss-120b:free | 1000 | OR-2 |
| 3 | Глубокий анализ, рассуждения | GPT-4o | GitHub Models | 50-150 | — |
| 4 | Техстек, качество кода | Qwen3 Coder 32B | qwen-3-coder:free | 1000 | OR-2 |
| 5 | Бизнес-логика, реализуемость | Mistral Large 2 | mistral-large-2:free | 1000 | OR-2 |
| 6 | Безопасность, veto | Gemini 2.5 Flash | Google API | 1500+ | — |
| 7 | Long context, зависимости | Nemotron 120B | nvidia:free | 1000 | OR-2 |
| 8 | Быстрый лёгкий аудит | Phi-4 | GitHub Models | 100 | — |

# 4. СУММАТОР

| Модель | Источник | Функция |
| --- | --- | --- |
| Llama 3.3 70B | Groq API (бесплатно) | Объединяет 5+ аудиторских мнений |

# 5. 14 ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ

ВАЖНО Этап 13: запускать аудиторов последовательно, не параллельно — защита M1 8GB от перегрева.

| Этап | Название | Исполнитель | Аудиторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | System Shape | Claude Web | DeepSeek(2), GPT-OSS, Nemotron, Qwen3 |
| 1 | Blocks | Claude Web | DeepSeek(2), GPT-OSS, Phi-4, Mistral |
| 2 | Flows | Claude Web | DeepSeek(2), Nemotron, Mistral, Gemini |
| 3 | Relationships | Claude Web | DeepSeek(2), GPT-OSS, Qwen3, GPT-4o(GitHub) |
| ▼ ARCHITECTURE LOCK ▼ |  |  |  |
| 4 | Backend Core Logic | GPT-4o (OR-1) | DeepSeek(2), Qwen3, Mistral, Claude |
| 5 | Automation / Pipelines | GPT-4o (OR-1) | DeepSeek(2), GPT-OSS, Phi-4, Claude |
| 6 | API Integration | GPT-4o (OR-1) | DeepSeek(2), Gemini, Qwen3, Claude |
| 7 | Refactor / Optimization | DeepSeek R1 (OR-1) | GPT-OSS, Nemotron, Mistral, Claude |
| 8 | Code Review | DeepSeek R1 (OR-1) | Qwen3, GPT-OSS, Mistral, Claude |
| 9 | Unit Tests | Gemini Flash | DeepSeek(2), Phi-4, GPT-OSS, Claude |
| 10 | Integration Tests | Gemini Flash | DeepSeek(2), GPT-4o(GitHub), Nemotron, Claude |
| 11 | Edge Cases / Failure | DeepSeek R1 (OR-1) | Gemini, GPT-OSS, Qwen3, Claude |
| 12 | Long Context Audit | DeepSeek R1 (OR-1) | GPT-4o(GitHub), Jamba1.5, Nemotron, Claude |
| 13 | Release Audit | DeepSeek R1 (OR-1) | Все 8 аудиторов + Claude (последовательно!) |
| 14 | Postmortem | DeepSeek R1 (OR-1) | GPT-4o(GitHub), Mistral, Phi-4, Gemini, Claude |

# 6. ЦИКЛ СОГЛАСОВАНИЯ (КАЖДЫЙ ЭТАП)

| # | Шаг |
| --- | --- |
| 1 | Исполнитель → документ |
| 2 | Шлюз безопасности (санитайзер, детектор инъекций) |
| 3 | Рассылка 5+ аудиторам (с промптами по специализации) |
| 4 | Аудиторы задают [QUESTIONS_FOR_ARCHITECT] |
| 5 | Исполнитель отвечает на вопросы |
| 6 | Аудиторы выдают [AUDIT_RESULT] |
| 7 | Groq синтезирует → единый отчёт |
| 8 | Исполнитель дорабатывает |
| 9 | Если BLOCKER → новая итерация (max 5) |
| 10 | Консенсус → фиксация в governance/releases/ |

# 7. GOVERNANCE RULES (ИНВАРИАНТЫ)

Эти правила не могут быть изменены без двойного ревью и утверждения Директора.

| # | Правило | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | FREE-FIRST | Все модели бесплатны. Платное только с approve Сержа. |
| 2 | THERMAL-SAFE | Последовательный запуск. Max 1 тяжёлая задача одновременно. |
| 3 | Claude = Architect | Не кодирует, не отлаживает терминал. Только архитектура. |
| 4 | Sandbox → Серж | Все изменения: sandbox → АР → утверждение Сержа → фиксация. |
| 5 | No Silent Degradation | Ни одного изменения без traceable record. |
| 6 | Quality > Speed | При выборе — качество. Уведомить директора. |
| 7 | Dispatcher = Python | Детерминированная маршрутизация. Не LLM. |

# 8. РЕЗЕРВ ПРИ СБОЯХ

| Ситуация | Действие |
| --- | --- |
| GPT-4o (OR) нестабилен | → Qwen3 Coder 32B (OR-2) |
| Gemini TPM 429 (этапы 9-10) | → DeepSeek R1 (OR-2) |
| 3 переключения подряд | → Уведомление директору |

# 9. ФОРМАТ АУДИТА

## Обязательные вопросы перед результатом:

[QUESTIONS_FOR_ARCHITECT]

1. Вопрос 1

2. Вопрос 2

## Формат вывода:

[AUDIT_RESULT]

## CRITICAL / BLOCKER

- [B-001] суть | why | fix

## HIGH

- [H-001] суть | why | fix

## MEDIUM  |  ## LOW  |  ## QUESTIONS (если остались)

Документ обязателен для всех ИИ-участников системы NEVA.

Изменения только через: sandbox → АР → утверждение Сержа → фиксация.

[NEVA-V1-CLAUDE-APPROVED] 2026-05-31